



Istoricul modificărilor documentelor

| **Număr versiune** | **Data** | **Contribuitor** | **Descriere** |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 01.05.2024 | POKA NORBERT | Plan de testare pentru  primariatechirghiol.ro |
| V1.1 | 2024 | POKA NORBERT |  |
| V1.2 | 20 | POKA NORBERT |  |
| V1.3 | 24 | POKA NORBERT |  |
| V1.4 | 2024 | POKA NORBERT |  |
|  |  |  |  |

!planul de testare se postează în mod treptat!

!bug-urile identificate momentan nu vor fi postate!

!sunt mai multe proiecte în vedere pentru a fi postate pe GitHub!

!pentru orice întrebări mă puteți contacta!

**Cuprins**

**1** **INTRODUCERE 3**

1.1 Domeniul de aplicare 3

*1.1.1* *În domeniul de aplicare 3*

*1.1.2* *În afara domeniului de aplicare 3*

1.2 Obiectivul de calitate 3

*1.2.1* *Obiectivul principal 3*

*1.2.2* *Obiectivul secundar* [*4*](https://docs.google.com/document/d/16VKROZJYJK1KqrFZqBOD1KLjczWXsY5ltOrFS0U7eRA/edit#heading=h.3dy6vkm)

1.3 Roluri și responsabilități [4](https://docs.google.com/document/d/16VKROZJYJK1KqrFZqBOD1KLjczWXsY5ltOrFS0U7eRA/edit#heading=h.kgcv8k)

**2 INSTRUMENTE DE TESTARE 5**

*2.1* *Instrumente de urmărire 4*

2.2 Mediu de testare 5

*2.2.1* *Hardware 5*

*2.2.2* *Software 5*

**Introducere**

Primăria Techirghiol reprezintă instituția administrației locale a localității Techirghiol din județul Constanța, cu sediul aflat pe strada Dr. Victor Climescu, nr. 24, în localitatea menționată anterior. Primăria are un website în funcțiune din anul 2011.

**1.1Domeniul de aplicare**

1.1.1În domeniul de aplicare

Planul de testare al Primăriei Techirghiol definește abordarea de testare unitatea, integrarea, sistemul, regresia și Client Acceptance. Domeniul de aplicare a testului include următoarele:

* Testarea tuturor cerințelor funcționale, de performanță a aplicațiilor, de securitate și de cazuri de utilizare;
* Cerințe de calitate și metrici de potrivire primariatechirghiol.ro;
* Testarea end-to-end și testarea interfețelor tuturor sistemelor care interacționează cu primariatechirghiol.ro.

1.1.2În afara domeniului de aplicare

Următoarele sunt considerate în afara domeniului de aplicare al Planului de testare al Primăriei Techirghiol și al domeniului de testare:

* Testarea cerințelor funcționale pentru sisteme din afara primariatechirghiol.ro;
* Testarea planului de recuperare în caz de dezastru și de continuitate a afacerii;
* Testarea automată.

**1.2Obiectivul de calitate**

1.2.1Obiectivul principal

Un obiectiv principal al testării sistemelor de aplicație este: a se asigura că sistemul îndeplinește cerințele complete, inclusiv cerințele de calitate. Website-ul Primăriei Techirghiol urmărește să informeze locuitorii acestei localități și persoanele interesate de această localitate cu privire la toate activitățile și alte aspecte ce au legătură cu Techirghiol, precum: hotărârile luate în Consiliul Local, știrile și evenimentele locale, licitațiile publice, atracții turistice, concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din primărie, rapoartele de activitate sau declarațiile de avere și interese.

Orice modificări, completări sau ștergeri ale documentului de cerințe, ale specificațiilor funcționale sau ale specificațiilor de proiectare vor fi documentate și testate la cel mai înalt nivel de calitate permis în timpul rămas al proiectului și în limita capacității echipei de testare.

1.2.2Obiectivul secundar

Obiectivul secundar al testării sistemelor de aplicații va fi: identificarea și expunerea tuturor problemelor și riscurilor asociate, comunicarea tuturor problemelor cunoscute echipei de proiect și asigurarea că toate problemele sunt abordate într-o chestiune adecvată înainte de lansare.

**1.3Roluri și responsabilități**

Rolurile și responsabilitățile pot suferi modificări.

| POKA NORBERT | Team Lead - creează planul de testare, coordonează echipa QA, monitorizează procesul de testare, menține comunicarea cu părțile interesate/stakeholders, se asigură că procesul de testare își atinge termenul limită |
| --- | --- |
| Sabou Iulia | QA 1 - va realiza testarea de.. |
|  | QA 1 - va realiza testarea de.. |
|  | QA 1 - va realiza testarea de.. |
| Talpoș Armand | QA 2 - va realiza testarea de.. |
|  | QA 2 - va realiza testarea de.. |
| Oprișan Mugurel | QA 3 - va realiza testarea de.. |

**2 Instrumente de testare**

2.1Instrumente de urmărire

Bug tracker este folosit de Team Lead pentru a introduce și urmări toate erorile și problemele proiectului.

**2.2Mediu de testare**

2.2.1Hardware

Include cerințele hardware minime care vor fi utilizate pentru a testa site-ul web.

Testarea va avea controlul accesului la unul sau mai multe servere de aplicații/baze de date separate de cele utilizate de către membrii non-testare ai echipei de proiect. Testarea va avea, de asemenea, controlul accesului la un număr adecvat de stații de lucru PC configurate diferit pentru a asigura testarea într-o gamă de la configurațiile hardware minime la cele recomandate ale clientului enumerate în cerințele proiectului. Următoarea listă de hardware ar trebui să fie considerată minim:

* Procesor de 1 GHz;
* Placă video care să suporte DirectX 9 cu driver WDDM 1.0;
* Display cu rezoluție de 800x600;
* Memorie RAM de 1GB (pentru sistem de operare pe 32-bit) sau 2GB (pentru 64-bit);
* 5 GB de spațiu disponibil pe HDD/SSD/unitatea de stocare.

2.2.2Software

Pe lângă site-ul web și orice alt software specificat de client, următoarea listă de software ar trebui să fie considerată minim:

* Windows 10 (Home);
* Browser de internet (Google Chrome 5.0, Mozilla Firefox 70.0, Safari 12.0, Opera 15.0, Microsoft Edge 88.0.705.18);
* MS Office 07 Professional sau Google Workspace;
* Jira împreună cu Zephyr, TestRail sau Qase (Utilitare de gestiune a testării).

**3 Criterii și riscuri**

3.1Criterii de intrare

Criteriile de intrare în testare reprezintă următoarele:

* riscurile de produs au fost gășite și mitigate;
* riscurile de proiect au fost și ele identificate și moderate;
* rolurile și responsabilitățile au fost alocate și agreate;
* mediul de testare este pregătit;
* s-a realizat Smoke testing-ul;
* termenele limită au fost stabilite;
* domeniul de aplicare a fost stabilit și comunicat membrilor echipei;
* obiectivele testării au fost definite și transmise membrilor echipei.

3.2Criterii de ieșire

Iar criteriile de ieșire din testare sunt acestea:

* Nu au rămas defecte critice deschise;
* Termenele limită au fost respectate;
* Cel puțin 95% din toate testele sunt trecute;
* Documentarea testării este finalizată și comunicată părților interesate/stakeholderilor (test completion report);
* Toate defectele sunt documentate și transmise părților interesate/stakeholderilor.

3.3 Riscuri de produs

Riscurile asociate cu produsul final sunt cele imediat menționate:

* potențial pică pagina web dacă este încărcată cu exagerat de multe date.

3.4 Riscuri de proiect

În timp ce riscurile asociate proiectului sunt cele următoare:

* membrul echipei-QA 2 riscă să se infecteze cu virusul COVID-19 din cauza faptului că unde înoptează sunt persoane bolnave de COVID-19, și nu are posibilitatea de a petrece nopțile în altă locuință sau încăpere, ceea ce poate crește volumul de lucru al celorlalți membri ai echipei;
* membrul echipei-QA 3 nu are suficientă experiență pe parte de testare manuală pentru a finaliza de unul singur ceea ce are de făcut.

**4 Procesul de testare**

4.1Analiza testării

În această etapă analizăm specificațiile și cerințele documentate de către client. Foarte probabil vom lansa clientului niște sugestii de îmbunătățire a cerințelor. De asemenea, condițiile de testare urmează să fie generate.

4.2Design-ul testării

Cazurile de testare vor fi scrise și revizuite bazate pe condițiile de testare. În plus, datele de testare vor fi identificate, iar mediulului de testare i se va realiza design-ul prin intermediul stabilirii tool-urilor de testare existente.

4.3Implementarea testării

În cadrul acestei etape se va verifica dacă mediul de testare se află în parametri optimi și dacă este pregătit pentru testare. Se va garanta accesul fără dificultăți asupra site-ului web, și că toate datele de testare sunt corecte. Smoke testing-ul va fi realizat, în timp ce cazurile de testare vor fi prioritizate conform obiectivelor stabilite. Compararea rezultatelor actuale cu cele așteptate se va face pe parcurs.

4.4Execuția testării

Testarea se realizează în mod efectiv. Aceasta va fi bazată pe prioritatea stabilită asupra cazurilor de testare. Pe mai multe browsere de internet (anume: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera și Microsoft Edge) vor fi rulate testele pentru a vedea cum se comportă site-ul web pe fiecare dintre acestea. Defectele găsite vor fi documentate și raportate echipei de dezvoltare. La finalul testării va fi generat “Test completion report”, care va fi trimis pe urmă către părțile interesate/stakeholderi.

4.5Monitorizarea și controlul testării

Procesul de testare va fi monitorizat continuu, de la început până la sfârșit. Vor fi generate “Test status report” pentru a putea compara eficient progresul actual cu cel așteptat. Dacă devierile de plan încep să pună stăpânire peste întreaga desfășurare, atunci vor fi luate măsuri de control. La fel se întâmplă și în cazul în care apare riscul de a nu se îndeplini obiectivele la timp. Rolul acestei etape este de a crește calitatea și eficiența.

**5**

5.1

curand

**6**

6.1

curand

**7**

7.1

curand